Langshi Planning By Li Yilu/2016.05.21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 Timeline：Now - 6.5 设计&产品 Langshi V0.1 功能及交互Demo 6.3  开发 根据Demo评估各模块所需工作量 6.5   * 评估工作量时，需要有一张比较详细的表，梳理每个功能模块所对应的工作量和可能遇到的难点备注  第二阶段 Timeline 6.6 - 6.26 产品 完整需求文档和交互文档输出 6.20  设计 主要页面设计风格及具体设计输出 6.25  研发 根据评估的工作量初步完成相关接口等的开发 6.26   * 与FE及视觉设计稿关系不是很密切的可以先行开发  第三阶段 Timeline 6.27 - 7.16 设计 非主要页面设计图输出及切图标注 7.14  研发 主要页面的FE前端开发 7.16 第四阶段 Timeline 7.17 - 7.24 研发 开发收尾&测试 7.24 |  |  |